ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

от   21 июня 2021 года № 714

Об утверждении муниципальной программы «Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области         на 2022- 2026 годы»

(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, от 29.12.2022 № 1705, от 11.04.2023 № 401, от 14.11.23 №1281, от 22.11.2023 №1316, от 26.12.2023 №1474, от 20.09.2024 №1076, от 03.10.2024 №1139, от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 09.04.2025 № 359, от 04.12.2025 № 1421, от 29.01.2026 № 101) 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Котовского муниципального района от 01.10.2013 г. № 2154 «Об утверждении положения о муниципальных программах», Уставом Котовского муниципального района, администрация Котовского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022- 2026 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ и транспорту     Кузьмина О.Н.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

И.о. главы Котовского 

муниципального района                                                            Л.В. Комарова

                                     УТВЕРЖДЕНА

                             постановлением администрации 

                       Котовского муниципального района 

 от 21 июня 2021 года № 714
Муниципальная программа

            «Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области   на 2022- 2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области  на 2022- 2026 годы»

(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, от 29.12.2022 № 1705, от 11.04.2023 № 401, от 14.11.23 №1281, от 22.11.2023 №1316, от 26.12.2023 №1474, от 20.09.2024 №1076, от 03.10.2024 №1139, от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 09.04.2025 № 359, от 04.12.2025 № 1421, от 29.01.2026 № 101)
	Ответственный исполнитель

программы
	Администрация Котовского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта



	Соисполнитель программы
	МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района

	Цели муниципальной программы
	Приведение объектов водоснабжения Котовского муниципального района в соответствие с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

	Задачи муниципальной программы

	Получение лицензии на пользование недрами на источники водоснабжения Котовского муниципального района


	Целевые показатели муниципальной  программы, их значения на последний год реализации
	1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой с лицензированных источников водоснабжения, соответствующей требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, на последний год реализации программы составит - 100%

2. Количество полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин:

2022 – 23 ед.;

2023 – 24 ед.;

2024 – 24 ед.;

2025 – 24 ед.
3. Получение лицензий на право пользования участками недр:

2023 – 10 ед;

2024 – 2 ед.

4. Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения:

2025 – 8скважин.
5. Количество согласованных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения:

2026 – 8 скважин.
6. Устройство ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения
2025 – 2 скважин.
7. Количество полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды в распределительной сети требованиям СанПин: 2025 – 9 ед.

	Сроки  и этапы  реализации муниципальной

программы
	2022-2026 годы

	Объемы и источники  финансирования муниципальной программы
	Всего на реализацию программы запланировано  - 8 492 005,71 руб., в том числе:
районный бюджет – 8 492 005,71 руб.,
из них по годам:

2022 год:

районный бюджет – 1 433 275,58 руб.

2023 год:

районный бюджет – 1 812 885,33 руб.

2024 год:

районный бюджет – 1 645 844,80 руб.

2025 год:

районный бюджет – 1 800 000,00 руб.

2026 год:

районный бюджет – 1 800 000,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты
	Получение лицензий на пользование участками недр включающих 24 источника водоснабжения Котовского муниципального района и выполнение лицензионных требований, сроком на 25 лет


Раздел I. Общая характеристика и сферы       
реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котовского муниципального района Волгоградской области в целях приведения объектов  водоснабжения Котовского муниципального района в соответствие с требованиями законодательства  о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения.
   
Проблема обеспечения населения Котовского района питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям  и в достаточном количестве, является одной из главных и определяющих, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем связанных с повышением уровня жизни людей.


Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Федеральными законами "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другими нормативно-правовыми актами. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Общая численность населения Котовского муниципального района составляет 29456  человек. Для питьевого водоснабжения района используются только подземные воды. Протяженность водопроводных сетей Котовского муниципального района составляет 261,5 км, имеющих предельный физический износ, что значительно снижает качество питьевой воды. Подача воды осуществляется тридцатью шестью водозаборными скважинами, находящимися на обслуживании у МУП «Водоканал» г. Котово и МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района.

Особенно остро стоит проблема с водоснабжением сельских населенных пунктов. На сегодняшний день центральным водоснабжением обеспечивается пятнадцать населенных пунктов общей численностью 6119  человек. МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района в целях поставки воды населению и другим потребителям использует нелицензированные источники водоснабжения. 

Для решения данной проблемы и увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, необходимо реализовать  мероприятия по разработке проектов  зон санитарной охраны источников водоснабжения, организовать контроль качества питьевой воды, получение заключения Роспотребнадзора о  соответствии питьевой воды требованиям СанПиН и лицензии на пользование недрами, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению. 
Раздел II. Цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

   Цели Программы:
- приведение объектов водоснабжения Котовского муниципального района в соответствие с требованиями законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения
   Задачи Программы:
      - получение лицензии на пользование недрами на источники водоснабжения Котовского муниципального района
        Реализация Программы рассчитана на 2022-2026 годы. 

Раздел III. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

(в ред. пост. от 20.11.2024 №1403от 29.01.2026 № 101)

           Результатами реализации программы будут  следующие целевые показатели:


Показатель № 1 - Доля населения, обеспеченного питьевой водой с лицензированных источников водоснабжения, соответствующей требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, на последний год реализации программы составит - 100%;


Показатель № 2 -  Количество полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин;


Показатель № 3 - Получение лицензий на право пользования участками недр на территории Котовского муниципального района;


Показатель № 4 – Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории Котовского муниципального района;


Показатель № 5 - Количество согласованных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

         Показатель № 6 - Устройство ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории Котовского муниципального района.


Перечень целевых показателей муниципальной программы Котовского муниципального района представлены в Приложении 1 к Программе.
Раздел IV. Перечень основных мероприятий муниципальной

программы с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов
(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, от 29.12.2022 № 1705, от 27.12.2023 №1474, от 27.02.2025 № 237)
 IV Основными мероприятиями Программы являются:

2022 год

Подготовка документов в соответствии с Приказом комитета ресурсов Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения лицензии на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.


Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.


Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин на территории Котовского муниципального района.

2023 год

Подготовка документов в соответствии с Приказом комитета ресурсов Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения лицензии на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.

Получение лицензии на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.


Проведение лабораторных исследований проб воды для получения СанПин на воду.


Экспертиза проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин на территории Котовского муниципального района 

Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.

2024 год

Разработка проекта на геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод.


 Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.


Устройство ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения Котовского муниципального района.

2025год
Получение государственной экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.


Оценка запасов подземных вод (гидрогеология).


Экспертиза отчета оценки запасов подземных вод.

2026 год


Проектирование водозабора.


Согласование проекта водозабора.


Обустройство водозабора.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №1.
Раздел V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы.

            Муниципальное задание  в рамках программы не доводится. 
Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, от 29.12.2022 №1705, от 11.04.2023 № 401, от 14.11.23 №1281, от 22.11.2023 №1316, от 26.12.2023 №1474, от 20.09.2024 №1076, от 03.10.2024 №1139, от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 04.12.2025 № 1421, от 29.01.2026 № 101)
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий данной программы, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению на территории Котовского муниципального района Волгоградской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет- 8 492 005,71 руб. это обеспечит создание зон санитарной охраны источников водоснабжения и получение лицензии на пользование участками недр по 24-м источникам водоснабжения Котовского муниципального района.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Котовского муниципального района и затрат, необходимых для реализации.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств бюджета Котовского муниципального района представлено в приложении № 3.
Раздел VII. Механизмы реализации муниципальной программы


Реализация программы строится на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.


Ответственным исполнителем программы является – администрация Котовского муниципального района, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. 


Ответственный исполнитель несет ответственность за эффективное использование выделяемых финансовых средств. Ответственный исполнитель программы определяет основное содержание направлений и мероприятий программы.


Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию  программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.


Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации  программы, состав соисполнителей. Представляет в установленном порядке отчетность о результатах реализации программы за отчетные периоды; о целевом использовании и объемах средств  выделяемых на реализацию программы, о соответствии результатов фактическим затратам; о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при ее утверждении; о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.


Все основные мероприятия программы будут осуществляться строго в соответствии с разработанными и утвержденными порядками, положениями, другими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение мероприятий программы.


Перечень мероприятий программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год. Оценка эффективности реализации программы будет произведена на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденной постановлением администрации Котовского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 2835.


Контроль за исполнением программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 01 октября 2013 г. № 2154 «Об утверждении положения о муниципальных программах».
Раздел VIII. "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы"

(в ред. пост. от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 29.01.2026 № 101)

Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации программы, представлен в Приложении №4 к Программе. 

        Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной Программы, является муниципальной собственностью Котовского муниципального района и закрепляется за такой организацией на праве оперативного управления.
Приложение № 1

к муниципальной программе

            «Лицензирование источников водоснабжения 
Котовского муниципального района Волгоградской области    
  на 2022- 2026 годы»

(в ред. пост. от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 09.04.2025 № 359, от 04.12.2025 № 1421, от 29.01.2026 № 101)
 ПЕРЕЧЕНЬ


целевых показателей муниципальной программы 

Котовского муниципального района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024 г.
	2025г.
	2026г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой с лицензированных источников водоснабжения, соответствующей требованиям законодательства  о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения
	%
	61,1
	61,1
	61,1
	61,1
	100

	2.
	Контроль качества питьевой воды и количество полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин
	ед
	23
	24
	24
	24
	24

	3.
	Получение лицензий на право пользования участками недр на территории Котовского муниципального района
	ед
	-
	10
	2
	-
	-

	4.
	Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории Котовского муниципального района
	ед
	-
	-
	-
	8
	8

	5.
	Количество согласованных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	8
	8

	6.
	Устройство ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории Котовского муниципального района
	ед.
	-
	-
	-
	2
	-

	7.
	Контроль качества питьевой воды и количества полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды в распределительной сети требованиям СанПин 
	ед.
	-
	-
	-
	9
	-


Приложение № 2
к муниципальной программе

            «Лицензирование источников водоснабжения 

Котовского муниципального района 
Волгоградской области    

  на 2022- 2026 годы»

(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, 
от 29.12.2022 №1705, от 11.04.2023 № 401, 
от 14.11.23 №1281, от 22.11.2023 №1316,

26.12.2023 №1474, от 20.09.2024 №1076, 

от 03.10.2024 №1139, от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 09.04.2025 № 359, от 04.12.2025 № 1421, от 29.01.2026 № 101)
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Котовского района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования  (руб.)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
	Плановые сроки реализации мероприятия

	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	районный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	2022 год

	1.1.
	Подготовка документов в соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2022
	630 000,00
	630 000,00
	Подготовка документов в соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения 9- ти  лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	2022

	1.2.
	Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2022
	803 275, 58
	803 275,58
	Проведение контроль качества питьевой воды и получение 23-х заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	2022

	ИТОГО:


	1 433 275,58
	1 433 275,58
	
	

	2.
	2023 год

	2.1.


	Подготовка документов в соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2023
	220 000,00
	220 000,00
	Подготовка документов в соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.06.2022 № 833-ОД, для получения лицензий на право пользования  3-мя участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	2023

	2.2.
	Получение лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2023
	75 000,00
	75 000,00
	Получение 10 - ти лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	2023



	2.3.
	Изготовление программы мониторинга подземных вод.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2023
	120 000,00
	120 000,00
	Изготовление программы мониторинга подземных вод.
	2023

	2.4.
	Закупка материалов для оборудования узлов учёта воды.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2023
	376 885,33
	376 885,33
	Закупка материалов для оборудования узлов учёта воды.
	2023

	2.5.
	Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2023
	1 021 000,00
	1 021 000,00
	Проведение контроль качества питьевой воды и получение 24-х заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	2023

	ИТОГО:


	1 812 885,33
	1 812 885,33
	
	

	3.
	2024 год

	3.1.
	Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2024
	1 630 844,80
	1 630 844,80
	Проведение контроль качества питьевой воды и получение 24-х заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	2024

	3.2.
	Получение лицензии на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2024
	15 000,00
	15 000,00
	Получение 2-х лицензий на право пользования участками недр, расположенных на территории Котовского муниципального района.
	2024



	ИТОГО:
	1 645 844,80
	1 645 844,80
	
	

	4.
	2025

	4.1.
	Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2025
	986 574,40
	986 574,40
	Проведение контроль качества питьевой воды и получение 
24-х заключений Роспотребнадзора о соответствии воды требованиям СанПин.
	2025

	4.2.
	Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин на территории Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2025
	351 372,00
	351 372,00
	Подготовка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 8-ми источников водоснабжения.  
 Экспертиза проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 8-ми источников водоснабжения.  
Лабораторные исследования -химический, микробиологический и радиологический анализ воды из 8-ми источников водоснабжения.  

	2025

	4.3
	Устройство ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения Котовского муниципального района.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2025
	309 053,60
	309 053,60
	Устройство ограждений зон санитарной охраны 2-х источников водоснабжения Котовского муниципального района
	2025

	4.4
	Контроль качества питьевой воды и количество полученных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды в распределительной сети требованиям СанПин
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2025
	153 000,00
	153 000,00
	Проведение контроля качества питьевой воды и получение 9-ти заключений Роспотребнадзора о соответствии воды в распределительной сети требованиям СанПин
	2025

	ИТОГО:


	1 800 000,00
	1 800 000,00
	
	

	5.
	2026



	5.1.
	Контроль качества питьевой воды и получение заключения Роспотребнадзора о соответствии воды из источников водоснабжения требованиям СанПин.
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2026
	657 000,00
	957 000,00
	Проведение контроль качества питьевой воды и получение 24-х заключений Роспотребнадзора о соответствии  воды из источников водоснабжения требованиям СанПин.
	2026

	5.2.
	Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин на территории Котовского муниципального района
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	2026
	843 000,00
	843 000,00
	Подготовка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 8-ми источников водоснабжения.  
 Экспертиза проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 8-ми источников водоснабжения.  
Лабораторные исследования -химический, микробиологический и радиологический анализ воды из 4-х источников водоснабжения.
	2026

	ИТОГО:


	1 800 000,00
	1 800 000,00
	
	

	ИТОГО   2022-2026 гг.


	8 492 005,71
	8 492 005,71
	
	


                                                                                                Приложение № 3
к муниципальной программе

«Лицензирование источников водоснабжения 

Котовского муниципального района 
Волгоградской области    

 на 2022- 2026 годы»

(в ред. пост. от 15.02.2022 №155, от 29.12.2022 №1705, от 22.11.2023 №1316,

26.12.2023 №1474, 20.09.2024 №1076, от 03.10.2024 №1139, от 20.11.2024 №1403, от 27.02.2025 № 237, от 04.12.2025 № 1421)

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы

за счет средств бюджета Котовского муниципального района»

	Наименование

муниципальной

программы
	Год

реализации
	Наименование

ответственного

исполнителя
	Объемы и источники финансирования, руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	районный бюджет

	Лицензирование источников водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы

за счет средств бюджета Котовского муниципального района
	2022
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	1 433 275,58
	1 433 275,58

	
	2023
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	1 812 885,33
	1 812 885,33

	
	2024
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	1 645 844,80
	1 645 844,80

	
	2025
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	1 800 000,00
	1 800 000,00

	
	2026
	МБУ

«Коммунальное хозяйство» КМР
	1 800 000,00
	1 800 000,00

	Итого:
	2022-2026
	
	8 492 005,71
	8 492 005,71


Приложение № 4
к муниципальной программе

            «Лицензирование источников водоснабжения 

Котовского муниципального района 
Волгоградской области    

  на 2022- 2026 годы»
(в ред. пост. от 20.11.2024 №1403)

Перечень имущества,
создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия, приобретаемого товара, выполнение работы, оказываемой услуги
	Ед. изм.
	2022год
	2023год
	2024год
	2025год
	2026год

	1. 
	Закупка материалов для оборудования узлов учёта воды.
	единиц
	-
	24
	-
	-
	-

	
	Итого
	единиц
	-
	24
	-
	-
	-


