ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области
от 08  ноября 2022 года № 1447
Об утверждении муниципальной программы  «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2027 годы» 
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 04.09.2023 №986, от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 29.05.2025 № 540, от 30.09.2025 № 1142, от 11.11.2025 № 1297, от 13.11.2025 № 1319, 19.11.2025 № 1335, от 08.12.2025 № 1446, от 15.12.2025 № 1472, от 30.06.2026 № 631)
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Волгоградской области от 07.11.2011 г. № 2246-ОД                «О дорожном фонде Волгоградской области», постановления Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 г. № 10-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Управление государственными финансами Волгоградской области» и Устава Котовского муниципального района, администрация Котовского муниципального района постановляет:
         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2027 годы».
2. Постановление администрации Котовского муниципального района Волгоградской области от 01 февраля 2019 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2024 годы» признать утратившим силу с 01.01.2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, сельскому хозяйству и транспорту О.Н. Кузьмина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Котовского
муниципального района                                                                         С.В. Чумаков
                                      УТВЕРЖДЕНА

                             постановлением администрации 

                       Котовского муниципального района 

                                   от  08 ноября 2022 года № 1447
Муниципальная программа
«Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2027 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2027 годы»     
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 №642, от 04.09.2023 №986, от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 29.05.2025 № 540, от 30.09.2025 № 1142, от 11.11.2025 № 1297, от 13.11.2025 № 1319, от 19.11.2025 № 1335, от 08.12.2025 № 1446, от 15.12.2025 № 1472, от 30.06.2026 № 631)
	Ответственный исполнитель

Программы
	Администрация Котовского муниципального района            

	Соисполнители программы


	Поселения Котовского муниципального района (по согласованию)

	Цели муниципальной программы
	1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения;

3.Повышение качества содержания автомобильных дорог.

	Задачи муниципальной программы

	1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог; 

2. Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием;
3. Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета;
4. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами;
5. Содержание автомобильных дорог;

6. Проведение ремонтных работ подъездных дорог к медицинским учреждениям;

7. Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог.

	Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
	1. Отремонтировано дорог:

2023 г. – 0,899 км;

2024 г. – 1,78 км;
2025 г. – 0,835 км;

2026 г. – 1,2298 км;

2027 г. – 1,0 км.
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Котовского муниципального района содержание, которых осуществляется в год – 7 км. 
3. Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием: 
2023г – 1 единица;

2024г – 2 единиц;

2025г – 0 единиц;

2026г – 0 единиц;

2027 г – 0 единиц.

4. Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета: 
2023г – 5 единиц;

2024г – 6 единиц;

2025г – 8 единиц;

2026г – 0 единиц;

2027г – 8 единиц.

5. Обустройство пешеходных переходов:

2023г – 1 единица;

2024г – 5 единиц;

2025г – 3 единицы;

2026г – 0 единиц;

2027 г – 0 единиц.

6. Ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям:

2023 г. – 20 м;

2024 г. – 0 м;
2025 г. – 0 м;

2026 г. – 0 м;

2027 г. – 0 м.
7. Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог:

2023 г. – 0 шт.;

2024 г. – 12 шт.;

2025 г. – 161 шт.;

2026 г. – 0 шт.;

2027 г. – 0 шт.
8. Содержание автомобильных дорог городского поселения г. Котово (закупка краски для нанесения разметки):

2023г – 0 м2;

2024г – 0 м2;

2025г – 1829,93 м2;

2026г – 0 м2;

2027г – 0 м2.


	Сроки и этапы реализации муниципальной

программы
	2023-2027 годы


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Всего на реализацию программы запланировано – 213508,00781 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 133516,80 тыс. руб.;

районный бюджет – 79985,71781 тыс. руб.;
бюджет поселений Котовского муниципального района – 5,49 тыс. руб.
из них по годам:

2023 год:
Всего: 25597,17 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 10991,0 тыс. руб.;

районный бюджет – 14600,68 тыс. руб.;

бюджет городского поселения г. Котово – 5,49 тыс. руб.

2024 год:
Всего: 54840,6065 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 36254,000 тыс. руб.;

районный бюджет – 8119,580 тыс. руб.;

остатки прошлых лет – 10467,02650 тыс. руб.
2025 год:
Всего: 56173,49448 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 31239,300 тыс. руб.;

районный бюджет – 7830,800 тыс. руб.;
остатки прошлых лет – 17103,39448 тыс. руб.

2026 год:
Всего: 37421,94647 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 26442,500 тыс. руб.;

районный бюджет – 7832,54992 тыс. руб.

2027 год:
39474,79036 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 28590,000 тыс. руб.;

районный бюджет – 10884,79036 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;
- улучшение качества транспортного обслуживания населения.


Раздел I. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы
(в ред. пост. от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 08.12.2025 № 1446)

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость проведения ремонта автомобильных дорог, улучшения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Котовского муниципального района.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием на территории муниципального района составляет 478,4 км, в том числе с твердым покрытием – 102,4 км, грунтовых дорог –  376 км. В казне Котовского муниципального района числится 201,2 км автомобильных дорог, грунтовых – 201,2 км.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории района в настоящее время не соответствует требованиям "ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта. 

Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в весенний период. Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.
Раздел II. Цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №2024, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 08.12.2025 № 1446)

    Цели Программы:

1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения;
3. Повышение качества содержания автомобильных дорог
Задачи Программы:

1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог; 
2. Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием;
3. Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020 г. за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета;
4. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами;
5. Содержание автомобильных дорог;
6. Проведение ремонтных работ подъездных дорог к медицинским учреждениям;
7. Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог.
Реализация Программы рассчитана на 2023-2027 годы
Раздел III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, 
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 25.12.2024 № 1605, от 15.12.2025 № 1472)
          1.  Отремонтировано дорог, абсолютный показатель, в км. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ. 

         2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Котовского муниципального района содержание, которых осуществляется в год, абсолютный показатель, в км. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ. 

          3. Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием, абсолютный показатель, в единицах. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ.

         4. Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета, абсолютный показатель, в единицах. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ.

           5. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами, абсолютный показатель, в единицах. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ.

          6. Ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям, абсолютный показатель, в м. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ. 

          7. Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог, абсолютный показатель, в шт. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ.

          8. Содержание автомобильных дорог городского поселения г. Котово (закупка краски для нанесения разметки), в м2. Источник предоставления информации - отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района в соответствие с исполненными контрактами по актам выполненных работ.
            Перечень целевых показателей муниципальной программы Котовского муниципального района представлено в Приложении №1 к Программе.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 04.09.2023 №986, от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 29.05.2025 № 540, от 30.09.2025 № 1142, от 11.11.2025 № 1297, от 19.11.2025 № 1335, от 08.12.2025 № 1446, от 15.12.2025 № 1472, от 30.06.2026 № 631)

Основными мероприятиями Программы являются:

На 2023 год:
- ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (от пересечения ул. Ленина до ул. Мира) в г. Котово Волгоградской области запланировано на 2023 год, объем финансирования 3056,87 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 80,80 тыс. руб., из районного бюджета 2976,07 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (от пересечения ул.Степной до ул. Матросова) в г. Котово Волгоградской области запланировано на 2023 год, объем финансирования 6207,11 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 6145,04 тыс. руб., из районного бюджета 62,07 тыс. руб.;

- приобретение 1 единицы специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием запланировано на 2023 год, объем финансирования 2653,44 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2626,91 тыс. руб., из районного бюджета 26,53 тыс. руб.;

- содержание и эксплуатация 5 единиц специальной дорожной техники запланировано на 2023 год, объем финансирования 1515,15 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1500,00 тыс. руб., из районного бюджета 15,15 тыс. руб.;

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами 1 единица запланировано на 2023 год, объем финансирования 1223,97 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 563,05 тыс. руб., из районного бюджета 655,43 тыс. руб., из бюджета городского поселения г. Котово 5,49 тыс. руб.;

- ремонт подъездной дороги к мед. учреждениям по ул. Победы д.7                    г. Котово Волгоградской области запланировано на 2023 год, объем финансирования 75,96 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 75,20 тыс. руб., из районного бюджета 0,76 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги от дорожного знака с. Авилово до дорожного знака с. Новониколаевка запланировано на 2023 год, объем финансирования 37,26 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 37,26 тыс. руб.;

- ремонт подъездной асфальтированной автомобильной дороги к площадке насосной станции «Ефимовка» и к площадке жилпоселка в с.Ефимовка – примыкание к автомобильной дороге «Котово – Даниловка» запланировано на 2023 год, объем финансирования 62,1 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 62,1 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги с. Крячки - с. Неткачево запланировано на 2023 год, объем финансирования 360,26 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 360,26 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги от дор. знака с. Купцово до дор. знака                с. Авилово запланировано на 2023 год, объем финансирования 153,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 153,2 тыс. руб.;

- выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано на 2023 год, объем финансирования 178,80 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 178,80 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации запланировано на 2023 год, объем финансирования 90,00 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 90,00 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог МБУ "Коммунальное хозяйство" запланировано на 2023 год, объем финансирования 1742,75 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 1742,75 тыс. руб.;
- содержание автомобильных дорог запланировано на 2023 год, объем финансирования 2410,61 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 2410,61 тыс. руб.;
- укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крячки – с.Неткачево запланировано на 2023 год, объем финансирования 5829,69 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 5829,69 тыс. руб.

2024 год:

- ремонт дороги по ул. Нефтяников (от РОВД до перекрестка ГПЗ)                 г. Котово Волгоградской области запланировано на 2024 год, объем финансирования 13002,462 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 12872,43738 тыс. руб., из районного бюджета 130,02462 тыс. руб.;

- ремонт дороги по ул. Разина (от ул. Мира до ул. Коммунистической) г. Котово Волгоградской области запланировано на 2024 год, объем финансирования 9412,75398 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 7623,35468 тыс. руб., из районного бюджета 1789,3993 тыс. руб.;

- ремонта дороги по ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы)            г. Котово Волгоградской области запланировано на 2024 год, объем финансирования 5871,00942 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5812,29933 тыс. руб., из районного бюджета 58,71009 тыс. руб.;

- обустройство пешеходных переходов на территории городского поселения г. Котово в соответствии с новыми стандартами 4 ед. запланировано на 2024 год, объем финансирования 2749,52386тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2722,02862 тыс. руб., из районного бюджета 27,49524 тыс. руб.; 

- приобретение 2 единиц специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием для Мирошниковского и Купцовского сельских поселений запланировано на 2024 год, объем финансирования 5478,66666тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5423,87999 тыс. руб., из районного бюджета 54,78667 тыс. руб.;
- содержание и эксплуатация 6 единиц специальной дорожной техники (Моисеевским, Попковским, Бурлукским, Мокроольховским, Лапшинским и Коростинским сельскими поселениями) запланировано на 2024 год, объем финансирования 1818,18182 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1800,000 тыс. руб., из районного бюджета 18,18182 тыс. руб.;

- укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крячки – с.Неткачево запланировано на 2024 год, объем финансирования 5829,691 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 5829,691 тыс. руб.;

- приобретение дорожных знаков запланировано на 2024 год, объем финансирования 16,800 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 16,800 тыс.руб..

- содержание автомобильных дорог запланировано на 2024 год, объем финансирования 10661,51776 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 10661,51776 тыс. руб.

2025 год:

- оплата обязательств 2024 года: проведение ремонта дороги по ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы) г. Котово Волгоградской области, объем финансирования 5871,00942 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5812,29933 тыс. руб., из районного бюджета 58,71009 тыс. руб.;
- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Чапаева (от ул. Коммунистической до ул. Победы, от ул. Мира до моста через р. Малая Казанка) на территории г. Котово Волгоградской области запланировано на 2025 год, объем финансирования 11640,45335 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 11524,04882 тыс. руб., из районного бюджета 116,40453 тыс. руб.;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Школьная (от ул. Мира до ул. Победы) на территории г. Котово Волгоградской области, запланировано на 2025 год, объем финансирования 4764,00434 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4716,36429 тыс. руб., и из районного бюджета 47,64005 тыс. руб.;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Чернышевского (от ул. Победы в сторону ул. Свердлова) на территории             г. Котово Волгоградской области, запланировано на 2025 год, объем финансирования 3634,42381 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 3598,07957 тыс. руб., и из районного бюджета 36,34424 тыс. руб.;
- приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог городского поселения г. Котово, запланировано на 2025 год, объем финансирования 1034,30302 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1023,95999 тыс. руб., и из районного бюджета 10,34303 тыс. руб.;
- обустройство пешеходных переходов на территории городского поселения г. Котово в соответствии с новыми стандартами 3 ед. запланировано на 2025 год, объем финансирования 2773,88691 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2746,14804 тыс. руб., из районного бюджета 27,73887 тыс. руб.; 
- содержание автомобильных дорог городского поселения г. Котово (закупка краски для нанесения разметки) запланировано на 2025 год, объем финансирования 624,64642 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 618,39996 тыс. руб., из районного бюджета 6,24646 тыс. руб.;
- содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета запланировано на 2025 год, объем финансирования 1212,12121 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1200,000 тыс. руб., из районного бюджета 12,12121 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района запланировано на 2025 год, объем финансирования 21564,94000 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 21564,94000 тыс. руб.;
- приобретение дорожных знаков запланировано на 2025 год, объем финансирования 5,600 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 5,600 тыс. руб.;

- выполнению работ по разработке проекта организации дорожного движения на дорогах местного значения Котовского муниципального района запланировано на 2025 год, объем финансирования 748,106 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 748,106 тыс. руб.;
- содержание автомобильных дорог запланировано на 2025 год, объем финансирования 2300,00 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 2300,000 тыс. руб.
                                                           2026 год:

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ким  г. Котово Волгоградской области запланировано на 2026 год, объем финансирования 26709,59600 тыс. руб., в том числе из областного бюджета  26442,500 тыс. руб., из районного бюджета 267,09600 тыс. руб.;
- выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильной дороги «с. Бурлук – с. Сосновка» общего пользования местного значения Котовского муниципального района запланировано на 2026 год, объем финансирования 474,19570 тыс. руб., в том числе из районного бюджета  474,19570 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог запланировано на 2026, объем финансирования 10238,15477 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 102538,15477 тыс. руб.».

2027 год:

- ремонт автомобильных дорог на территории Котовского муниципального района Волгоградской области запланировано на 2027 год, объем финансирования 27666,66667 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 27390,00 тыс. руб., из районного бюджета 276,66667 тыс. руб.;

- содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета запланировано на 2027 год, объем финансирования 1212,12121 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1200,000 тыс. руб., из районного бюджета 12,12121 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог запланировано на 2027 год, объем финансирования 10596,00248 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 10596,00248 тыс. руб.
          Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2.
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 04.09.2023 №986, от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 29.05.2025 № 540, от 30.09.2025 № 1142, от 08.12.2025 № 1446, от 30.06.2026 № 631)

                  Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения. Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 213508,00781 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 133516,80 тыс. руб.;

- районный бюджет – 79985,71781 тыс. руб.

- бюджет поселений Котовского муниципального района – 5,49 тыс. руб.
Это будет способствовать обеспечению сохранности существующей дорожной сети. 


Ресурсное обеспечение муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Котовского муниципального района, представлено в приложении №3.

Раздел VI. Механизмы реализации муниципальной программы
Заказчиком и разработчиком Программы является  администрация Котовского муниципального района. 

Текущее управление Программой и оперативный контроль ее реализации обеспечиваются администрацией  района. 

Отдел по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района разрабатывает и вносит на рассмотрение главы  муниципального района в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы. 
Реализацию Программы предлагается осуществлять путем:

- включения задач и мероприятий, призванных обеспечить сохранность существующей дорожной сети;

-   повышение безопасности дорожного движения;

-   улучшения качества транспортного обслуживания населения.

В установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых средств.

Раздел VII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
( в ред. пост. от  16.02.2024 №161)
Имущество, созданное в ходе реализации муниципальной программы, является муниципальной собственностью и представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
                                                                                                                 Приложение № 1
к муниципальной программе

«Ремонт, содержание и реконструкция 

автомобильных дорог Котовского муниципального района 

Волгоградской области на период 2023-2027 годы» 

(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 29.12.2023 №1493, 

от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826, от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 30.09.2025 № 1142, от 11.11.2025 № 1297, от 13.11.2025 № 1319, от 19.11.2025 № 1335, от 08.12.2025 № 1446, от 15.12.2025 № 1472, от 30.06.2026 № 631)                                                      

 ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы 
Котовского муниципального района
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	Базовый 2021 год  


	2022 г.

текущее 
значение
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Отремонтировано дорог
	км
	1,793
	1,020
	0,899
	1,78
	0,835
	1,2298
	1

	2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Котовского муниципального района содержание, которых осуществляется в год 
	км
	27,5
	27,5
	28,2
	28,2
	11,3
	7,0
	7,0

	3
	Приобретение специальной дорожной техники, навесного и прицепного оборудования
	ед.
	3
	1
	1
	2
	0
	0
	0

	4
	Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета
	ед.
	0
	4
	5
	6
	8
	0
	8

	5
	Обустройство пешеходных переходов
	ед.
	0
	0
	1
	5
	3
	0
	0

	6
	Ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям
	м
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0

	7
	Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог
	шт.
	0
	0
	0
	12
	161
	0
	0

	8
	Содержание автомобильных дорог городского поселения г. Котово (закупка краски для нанесения разметки)
	м2
	0
	0
	0
	0
	1829,93
	0
	0


Приложение № 2

к муниципальной программе

«Ремонт, содержание и реконструкция 

автомобильных дорог Котовского муниципального района 

Волгоградской области на период  2023-2027 годы» 
(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 04.09.2023 №986,

от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826,

от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 29.05.2025 № 540, от 30.096.2025 № 1142, от 11.11.2025 № 1297, от 13.11.2025 № 1319, от 19.11.2025  № 1335, от 08.12.2025 № 1446, от 15.12.2025 № 1472, от 30.06.2026 № 631)  
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Котовского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
	Плановые сроки реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	районный бюджет
	бюджет поселений Котовского муниципального района
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог


	2023 год

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (от пересечения ул. Ленина до ул. Мира) в г. Котово
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2023
	3056,87
	80,80
	2976,07
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.

- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023

2023



	2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (от пересечения ул. Степной до ул. Матросова) в г. Котово
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2023
	6207,11
	6145,04
	62,07
	0
	
	

	3
	Ремонт автомобильной дороги от дорожного знака с. Авилово до дорожного знака с. Новониколаевка
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	37,26
	0
	37,26
	0
	
	

	4
	Ремонт подъездной асфальтированной автомобильной дороги к площадке насосной станции «Ефимовка» и к площадке жилпоселка в с. Ефимовка – примыкание к автомобильной дороге «Котово – Даниловка»
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	62,1
	0
	62,1
	0
	
	

	5
	Ремонт автомобильной дороги с. Крячки – с. Неткачево
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	360,26
	0
	360,26
	0
	
	

	6
	Ремонт автомобильной дороги от дор. знака с. Купцово до дор. знака с.Авилово
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	153,2
	0
	153,2
	0
	
	

	7
	укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильной дороги общего пользования местного значения 

с. Крячки – 

с. Неткачево
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	5829,69
	0
	5829,69
	0
	
	

	2024 год

	1
	Ремонт дороги по ул. Нефтяников (от РОВД до перекрестка ГПЗ)                 г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2024
	13002,462
	12872,43738
	130,02462
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024



	2
	Ремонт дороги по ул. Разина (от ул. Мира до ул. Коммунистической) г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2024
	9412,75398
	7623,35468
	1789,3993
	0
	
	

	3
	Ремонта дороги по ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы)          

г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2024
	5871,00942
	5812,29933
	58,71009
	0
	
	

	4
	укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильной дороги общего пользования местного значения 

с. Крячки – 

с. Неткачево
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	5829,691
	0
	5829,691
	0
	
	

	2025 год

	1
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Чапаева (от ул. Коммунистической до ул. Победы,  от ул. Мира до моста через р. Малая Казанка) на территории  

г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения г. Котово
	2025
	11640,45335
	11524,04882
	116,40453
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025



	2
	оплата обязательств 2024 года: проведение ремонта дороги по ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы) г. Котово Волгоградской области 
	Администрация городского поселения г. Котово
	2025
	5871,00942
	5812,29933
	58,71009
	0
	
	

	3
	выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Школьная (от ул. Мира до ул. Победы) на территории г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения г. Котово
	2025
	4764,00434
	4716,36429
	47,64005
	0
	
	

	4
	выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Чернышевского (от ул. Победы в сторону ул. Свердлова) на территории г. Котово Волгоградской области
	Администрация городского поселения г. Котово
	2025
	3634,42381
	3598,07957
	36,34424
	0
	
	

	6
	Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	21564,94000
	0
	21564,94000
	0
	
	

	2026 год

	1
	Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги по ул. Ким г. Котово Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2026
	26709,59600
	26442,500
	267,096
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2026

	2027 год

	1
	Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района
	Администрация Котовского муниципального района
	2027
	27666,66667
	27390,000
	276,66667
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2027



	Задача 2. Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием

	2023 год

	1
	Приобретение 

1 единицы специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием 
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	2653,44
	2626,91
	26,53
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023



	2024 год

	1
	Приобретение 

2 единиц специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием для Мирошниковского и Купцовского сельских поселений
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	5478,66666
	5423,87999
	54,78667
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024

	2025 год

	1
	Приобретение 

1 единицы специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием 
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	0
	0
	0
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025

	Задача 3. Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета

	2023 год

	1
	Содержание и эксплуатация

5 единиц специальной дорожной техники 
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	1515,15
	1500,00
	15,15
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023



	2024 год

	1
	Содержание 

6 единиц специальной дорожной техники (Моисеевским, Попковским, Бурлукским, Мокроольховским, Лапшинским и Коростинским сельскими поселениями)
	Администрации сельских поселений Котовского муниципального района
	2024
	1818,18182
	1800,000
	18,18182
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024

	2025 год

	1
	Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета
	Администрации сельских поселений Котовского муниципального района
	2025
	1212,12121
	1200,000
	12,12121
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025

	2026 год

	1
	Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета
	Администрации поселений Котовского муниципального района
	2026
	0
	0
	0
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2026

	2027 год

	1
	Содержание и эксплуатация тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020г за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета
	Администрации поселений Котовского муниципального района
	2027
	1212,12121
	1200,000
	12,12121
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2027

	Задача 4. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами

	2023 год

	1
	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2023
	1223,97
	563,05
	655,43
	5,49
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023

	2024 год

	1
	Обустройство пешеходных переходов на территории городского поселения                   г. Котово в соответствии с новыми стандартами 
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2024
	2749,52386
	2722,02862
	27,49524
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024

	2025 год

	1
	Обустройство пешеходных переходов на территории городского поселения                   г. Котово в соответствии с новыми стандартами
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2025
	2773,88691
	2746,14804
	27,73887
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025

	Задача 5. Содержание автомобильных дорог

	2023 год

	1
	Содержание автомобильных дорог 
	МБУ "Коммунальное хозяйство"
	2023
	1742,75
	0
	1742,75
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023



	2
	Содержание автомобильных дорог
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	2410,61
	0
	2410,61
	0
	
	

	3
	Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	178,8
	0
	178,8
	0
	
	

	4
	Разработка проектно-сметной документации
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	90,00
	0
	90,00
	0
	
	

	2024 год

	1
	Содержание автомобильных дорог 
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	10661,51776
	0
	10661,51776
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024



	2025 год

	1
	Содержание автомобильных дорог 
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	2300,00
	0
	2300,00
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025



	2
	Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Котовского муниципального района
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	748,106
	0
	748,106
	0
	
	

	3
	Содержание автомобильных дорог городского поселения 
г. Котово (закупка краски для нанесения разметки)
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	624,64642
	618,39996
	6,24646
	0
	
	

	2026 год

	1
	Содержание автомобильных дорог 
	Администрация Котовского муниципального района
	2026
	10238,15477
	0
	10238,15477
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2026

	2
	Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильной дороги «с. Бурлук – с. Сосновка» общего пользования местного значения Котовского муниципального района
	Администрация Котовского муниципального района
	2026
	474,19570
	0
	474,19570
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2026

	2027 год

	1
	Содержание автомобильных дорог 
	Администрация Котовского муниципального района
	2027
	10596,00248
	0
	10596,00248
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2027

	Задача 6. Проведение ремонтных работ подъездных дорог к медицинским учреждениям

	1
	Ремонт подъездной дороги к мед. учреждениям по ул. Победы д.7 

г. Котово
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2023
	75,96
	75,20
	0,76
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2023

	Задача 7. Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог

	1
	приобретение дорожных знаков
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	16,800
	0
	16,800
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2024

	2025 год

	1
	приобретение дорожных знаков 
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	5,600
	0
	5,600
	0
	- соответствие состояния автомобильных дорог требованиями ГОСТ Р 50597-2017;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения.
	2025

	2
	приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог городского поселения 
г. Котово
	Администрация городского поселения 

г. Котово
	2025
	21350800781
	1023,95999
	10,34303
	0
	
	

	
	Итого:
	
	
	212499,5557
	133516,80
	79985,71781
	5,49
	
	


     Приложение № 3
к муниципальной программе

«Ремонт, содержание и реконструкция 

автомобильных дорог Котовского муниципального района 

Волгоградской области на период  2023-2026 годы» 

(в ред. пост. от 17.03.2023 № 251, от 06.06.2023 № 642, от 04.09.2023 №986,

от 29.12.2023 №1493, от 16.02.2024 №161, от 26.07.2024 №826,

от 22.11.2024 №1412, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313, от 14.05.2025 № 463, от 29.05.2025 № 540, от 30.09.2025 № 1142, от 08.12.2025 № 1446, от 30.06.2026 № 631)  
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета
 Котовского муниципального района
	Наименование муниципальной программы
	Год реализации
	Наименование ответственного исполнителя
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	областной бюджет
	Районный

бюджет
	бюджет поселений Котовского муниципального района

	«Ремонт, содержание и реконструкция

автомобильных дорог Котовского муниципального района

Волгоградской области на период 2023-2027 годы»
	2023


	Администрация Котовского муниципального района
	25597,17
	10991,00 

	14600,68
	5,49

	
	2024


	Администрация Котовского муниципального района
	54840,6065
	36254,00 
	18586,6065
	0

	
	2025
	Администрация Котовского муниципального района
	56173,49448
	31239,300
	24934,19448
	0

	
	2026
	Администрация Котовского муниципального района
	37421,94647
	26442,500
	10979,44647
	0

	
	2027
	Администрация Котовского муниципального района
	39474,79036
	28590,00
	10884,79036
	0

	       Итого:
	
	
	213508,00781
	133516,80
	79985,71781
	5,49


Приложение № 4

постановлению администрации

Котовского муниципального района 

(в ред. пост. от  16 февраля 2024 года № 161, от 25.12.2024 № 1605, от 21.03.2025 № 313,  от 11.11.2025 № 1297,  от 13.11.2025 № 1319,  от 19.11.2025 № 1335, от 15.12.2025 № 1472)
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в  ходе реализации Программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия, приобретаемого товара (выполняемой работу, оказываемой услуги)
	Единица измерения
	Количество приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	

	1
	Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	2
	Приобретение дорожных знаков в рамках содержания автомобильных дорог
	шт.
	0
	12
	161
	0
	0
	0


