ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

от 13 мая 2020 года № 514

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2027 годы»

(в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 №72, от 23.03.2022 № 338, от 27.06.2022 № 811, от 12.08.2022 №1020, от 28.12.2022 № 1694, от 16.05.2023 №555, от 26.12.2023 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решения Котовской районной Думы от 08.11.2013 г. № 29-РД «О создании муниципального дорожного фонда Котовского муниципального района и утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Котовского муниципального района» и Устава Котовского муниципального района, администрация Котовского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2027 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ и транспорту  О.Н. Кузьмина.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Котовского

муниципального района                                                                С.В. Чумаков

                                      УТВЕРЖДЕНА

                             постановлением администрации 

                       Котовского муниципального района 

от  13 мая 2020 года № 514             

Муниципальная программа

           «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2027 годы»

                    (в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 № 72, от 27.06.2022 № 811, от 12.08.2022 № 1020, от 12.08.2022 № 1021, от 28.12.22 № 1694, от 16.05.2023 №555, от 26.12.2023 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701)

	Ответственный исполнитель

программы
	Администрация Котовского муниципального района            

	Цели муниципальной программы
	  Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области

 

	Задачи муниципальной программы

	   восстановление и модернизация систем уличного (наружного) освещения; 

   внедрение современного энергосберегающего оборудования в систему уличного (наружного) освещения;
   повышение надежности и эффективности систем уличного (наружного); 

   повышение уровня благоустройства  района.



	Целевые показатели муниципальной  программы, их значения на последний год реализации
	1. увеличение доли светодиодных светильников к необходимому количеству светоточек для освещения улично-дорожной сети Котовского муниципального района Волгоградской области – до 100 %;

2. увеличение протяженности сети уличного освещения на 24 876 м

2020г. -0 м;

2021г. – 4 905 м;

2022г. - 5701 м;

2023 г.- 5197 м;

2024 г.- 4614 м;  
2025 г. – 0 м;

2026 г. – 0 м;

2027 г. -  4 459 м.
3. увеличение светодиодных светильников уличного (наружного) освещения на 814 шт.

2020 г. - 283 шт.;

2021г.-   137 шт.;

2022 г.- 33 шт.;

2023 г. – 23 шт.;

2024 г.- 27 шт.;

2025 г. – 0 шт.;

2026 г. – 311 шт.;

2027 г. – 0 шт.
4. показатель экономии энергоресурсов в результате замены неэнергоэффективных источников света (без учета новых светоточек) – 100 %  процентов;

	Сроки  и этапы  реализации муниципальной

программы
	2020-2027 годы

	Объемы и источники  финансирования муниципальной программы
	Всего на реализацию программы запланировано  - 57 471 212,12 руб., в том числе:

областной бюджет – 56 896 500,00 руб.;

районный бюджет – 574 712,12 руб., 

из них по годам:

2020 год:

областной бюджет – 8 000 000,0 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.

2021 год:

областной бюджет – 8 000 000,0 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.

2022 год:

областной бюджет – 8 000 000,0 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.

2023 год:

областной бюджет – 8 000 000,00 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.

2024 год:

областной бюджет – 8 000 000,0 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.
2025 год:

областной бюджет – 0,0 руб.;

районный бюджет – 0,0 руб.

2026 год:

областной бюджет – 8 000 000,00 руб.;

районный бюджет – 80 808,08 руб.

2027 год:

областной бюджет – 8 896 500,00 руб.;

районный бюджет – 89 863,64 руб.


	Ожидаемые конечные результаты
	повышение надежности работы системы уличного (наружного) освещения 

создание для жителей Котовского муниципального района Волгоградской области более комфортных и безопасных условий для проживания


Раздел I. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы
  Программа разработана на основании Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Котовского муниципального района Волгоградской области, в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость проведения мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети на территории Котовского муниципального района.
Система жизнеобеспечения современного населенного пункта состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенных пунктов. 

Строительство сетей уличного освещения в Котовском муниципальном районе  наиболее интенсивно велось в 70-е г. прошлого века совместно со строительством и вводом в эксплуатацию новых жилых домов. 

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных магистралях  светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 

Уличная сеть района в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям населения. Основными причинами такого положения являются: 

- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и содержание уличного освещения, которое до последнего времени осуществляется по остаточному принципу; 

- отсутствие концепции решения этих проблем; 

- дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию уличного освещения. 

   Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения района, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также является причиной ряда других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности. 
В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов Котовского муниципального района Волгоградской области включает в себя 2452 светильников, 2449 опор, в том числе линии электропередач протяженностью 388,85 километров. Доля освещенных улиц автомобильных дорог в общей протяженности по району составляет 87% . Общий износ сетей уличного освещения составляет более 70%. 
Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц района необходимо в комплексе реализовать намеченные мероприятия по уличному (наружнему) освещению. 

Раздел II. Цели, задачи, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

(от 12.08.2022 №1020)
   Цели Программы:
-Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области
   Задачи Программы:
     -восстановление и модернизация систем уличного (наружного) освещения; 
     - внедрение современного энергосберегающего оборудования в систему уличного (наружного) освещения;
    -повышение надежности и эффективности систем уличного (наружного); 

  - повышение уровня благоустройства  населенных пунктов.

        Реализация Программы рассчитана на  2020-2027 годы. 

Раздел III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, 
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

1. Увеличение доли светодиодных светильников к необходимому количеству светоточек для освещения улично-дорожной сети. Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, которая основывается на данных о динамике достигнутых и фактически имеющихся показателей деятельности. Показатель рассчитывается по формуле:
Удс=Ф/Д*100%, где:
Удс-увеличение доли светодиодных светильников,%;

Ф- фактическое наличие светильников,шт;

Д- достигнутое наличие светильников,шт.

2. Увеличение протяженности сети уличного освещения, абсолютный показатель, в  м. Источник предоставления информации – отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района;

3. Увеличение светоточек систем уличного (наружного) освещения, абсолютный показатель, в  шт. Источник предоставления информации – отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района;

4.Показатель экономии энергоресурсов в результате замены неэнергоэффективных источников света (без учета новых светоточек, в %. Источник предоставления информации – отдел по ЖКХ и Т администрации Котовского муниципального района. Показатель рассчитывается по формуле

Э= Пn/Пn-1*100%, где:
Э-показатель экономии,%

Пn-потребление в отчетном периоде,Вт

Пn-1 – потребление в предшествующем периоде,Вт
Перечень целевых показателей муниципальной программы Котовского муниципального района представлено в Приложении №1 к Программе.
Раздел IV. Перечень основных мероприятий муниципальной

программы с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов

                    (в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 № 72, от 27.06.2022 № 811, от 12.08.2022 № 1020, от 12.08.2022 № 1021, от 28.12.22 № 1694, от 16.05.2023 № 555, от 26.12.2023 № 1475, от 31.12.2023 № 1515, от 08.11.2024 № 1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701)

                        Основными мероприятиями Программы являются:

2020 год


Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие.


Выполнение работ по установке светильников, кронштейна на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода.


Выполнение работ по замене опор с установкой новых энергоэффективных светильников и самонесущего изолированного провода.


Мероприятия по технологическому присоединению вновь построенных (восстановленных) систем к электрическим сетям.  

2021 год


Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Мокроольховского сельское поселение, Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Строительство сетей наружного освещения Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.


Выполнение работ по установке энергоэффективных светильников на существующих опорах (с учетом дополнительной подвески самонесущего изолированного провода) в Коростинском сельском поселении, Купцовском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области.


Выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие с учетом самонесущего изолированного провода в Купцовском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области.


Мероприятия по технологическому присоединению вновь построенных (восстановленных) систем к электрическим сетям. 
 2022 год


Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово, Мокроольховского сельского поселения   Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Строительство сетей наружного освещения городского поселения г. Котово, Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.


Выполнение работ по установке светильников, кронштейна на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода в городском поселении г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области. 

2023 год


Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Лапшинского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Строительство сетей наружного освещения Лапшинского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Коростинского сельского поселения поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 


 Выполнение работ по установке энергоэффективных светильников на существующих опорах (с учетом дополнительной подвески самонесущего изолированного провода) в Лапшинском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области.

2024 год


 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 

Строительство 4, 614 км сетей наружного освещения на территории Купцовского, Лапшинского, Коростинского и Бурлукского сельских поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 

Выполнение работ по установке 8 энергоэффективных светильников на существующих опорах в Лапшинском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области.


Выполнение работ по замене 19 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие в Купцовском и Лапшинском сельских поселениях Котовского муниципального района Волгоградской области.

Приобретение 50 шт. энергоэффективных светильников, 140 шт.  зажимом ответвительных, 125 м провода силового гибкого для установки на территории городского поселения г. Котово.
           Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении № 2.

2025 год


 Не реализовывалась, в связи с отсутствием финансирования.
2026 год


 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Выполнение работ по установке 311 энергоэффективных светильников на существующих опорах (с учетом дополнительной подвески самонесущего изолированного провода) на территории городского поселения  г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области.
2027 год


 Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 


Строительство сетей наружного освещения поселений Котовского муниципального района Волгоградской области. 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(в ред. пост. от 23.03.2022 № 338, от 26.12.2024 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701)
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий по обеспечению надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в Котовском районе Волгоградской области. Общий объем финансовых средств  на реализацию Программы составляет 57 471 212,12 руб., в том числе областной бюджет – 56 896 500,00 руб., районный бюджет – 574 712,12 руб. Это будет способствовать обеспечению надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в районе. 

При этом значительная часть финансовых средств – 31 420 033,85 руб. или 54,7 % финансового обеспечения Программы запланировано на строительство сетей наружного освещения, что позволит улучшить показатель экономии энергоресурсов и достижение качественного освещения улиц города в Котовском муниципальном районе.

 Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Котовского муниципального района и затрат, необходимых для реализации.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Котовского муниципального района представлено в приложении №3.
Раздел VI. Механизмы реализации муниципальной программы

Заказчиком и разработчиком Программы является  администрация Котовского муниципального района. 


Текущее управление Программой и оперативный контроль ее реализации обеспечиваются администрацией  района. 


Отдел по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района разрабатывает и вносит на рассмотрение главы Котовского  муниципального района в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы. 
Реализацию Программы предлагается осуществлять путем:

- включения задач и мероприятий, призванных обеспечить надежное и высокоэффективное уличное (наружное) освещение в Котовском муниципальном районе Волгоградской области;
         В установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых средств.

Раздел VII. "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы"

Имущество, созданное в ходе реализации муниципальной программы является муниципальной собственностью. 
 Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного)

                                                        освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 

                                                        2020-2027 годы»

                    (в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 № 72, от 27.06.2022 № 811, от 12.08.2022 № 1020, от 12.08.2022 № 1021, от 28.12.22 № 1694, от 16.05.2023 №555, 

от 26.12.2023 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701)                                                                               

 ПЕРЕЧЕНЬ


целевых показателей муниципальной программы 

Котовского муниципального района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измере

ния
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2020 г.

текущее значение
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	увеличение доли светодиодных светильников к необходимому количеству светоточек  для освещения улично-дорожной сети Котовского муниципального района Волгоградской области
	%
	83
	92
	98
	99
	99,2
	0
	99,9
	100

	2.
	увеличение протяженности сети уличного освещения (с нарастающим итогом)
	м
	388 854
	393 759
	399 460
	404 657
	409271
	0
	409271
	413730

	3.
	увеличение светодиодных светильников уличного (наружного) освещения 
(с нарастающим итогом)
	шт.
	2 490
	2 627
	2 660
	2683 
	2710
	0
	3021
	3021

	4.
	показатель экономии энергоресурсов в результате замены неэнергоэффективных источников света (без учета новых светоточек)
	%
	76
	82
	88
	94
	96
	0
	99
	100


Приложение № 2

к муниципальной программе
«Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного)
                                                        освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 
                                                        2020-2027 годы»

                    (в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 № 72, от 27.06.2022 № 811, 
от 12.08.2022 № 1020, от 12.08.2022 № 1021, от 28.12.22 № 1694, от 16.05.2023 №555,

 от 26.12.2023 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 16.07.2026 № 701)
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Котовского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования

 (руб.)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
	Плановые сроки реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	7
	8
	9

	1
	2020 год

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2020
	300 000,0
	297 000,0
	3 000,0
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово Котовского муниципального района
	2020



	
	

	1.2
	Выполнение работ по замене  неэнергоэффектив-ных светильников на энергосберегающие
	Администрация Котовского муниципального района
	2020
	912 626,26
	903 500,0
	9 126,26
	Замена50 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие
	2020



	1.3
	Выполнение работ по установке светильников, кронштейна на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода
	Администрация Котовского муниципального района
	2020
	2 510 484,85
	2 485 380,0
	25 104,85
	Установка 100 энергоэффективных светильников, на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода
	2020



	1.4
	Выполнение работ по замене опор с установкой новых энергоэффективных светильников и самонесущего изолированного провода
	Администрация Котовского муниципального района
	2020
	4 257 696,97
	4 215 120,0
	42 576,97
	Замена 104 опор с установкой новых энергоэффективных светильников и самонесущего изолированного провода
	2020



	
	

	1.5
	Мероприятия по технологическому присоединению вновь построенных (восстановленных) систем к электрическим сетям 
	Администрация Котовского муниципального района
	2020
	100 000,0
	99 000,0
	1 000,0
	технологическое присоединению вновь построенных (восстановленных) систем к электрическим сетям
	2020

	2
	2021 год

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения,  Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения,

Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2021
	360 000,0
	356 400,0
	3 600,0
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения,  Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Бурлукского сельского Котовского муниципального района Волгоградской области
	2021

	
	

	2.2
	Строительство сетей наружного освещения Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2021
	4 809712,08
	4 761614,96
	48097,12
	Строительство 4, 905 км сетей наружного освещения Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	2021

	2.3
	Выполнение работ по установке энергоэффективныхсветильников на существующих опорах (с учетом дополнительной подвески  самонесущего изолированного провода) в Коростинском сельском поселении, Купцовском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2021
	2 325262,5
	2 302009,87
	23252,63
	Установка 102 светильников на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода в Коростинском сельском поселении, Купцовском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области
	2021

	2.4
	Выполнение работ по замене  неэнергоэффектив-ных светильников на энергосберегающие с учетом самонесущего изолированного провода в Купцовском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2021
	585833,5
	579975,17
	5858,33 
	Замена 35 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие с учетом самонесущего изолированного провода в Купцовском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области 
	2021



	3
	2022

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово, Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2022
	370 000,0
	366 300,0
	3 700,0
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети городского поселения г. Котово , Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района
	2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство сетей наружного освещения
	Администрация Котовского муниципального района
	2022
	6 629 623,63
	   6563327,39
	66 296,24
	Строительство 5, 701 км сетей наружного освещения городского поселения г. Котово,  Мокроольховского сельского поселения, Котовского муниципального района Волгоградской области
	2022

	3.3
	Выполнение работ по установке светильников, кронштейна на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода
	Администрация Котовского муниципального района
	2022
	1 081 184,45
	1 070 372,6
	10 811,85
	Установка 33 светильников на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода на территории городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области
	2022

	4
	2023

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Лапшинского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	300 000,0
	297 000,0
	3 000,0
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Лапшинского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	2023

	4.2
	Строительство сетей наружного освещения
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	6 982 709,25
	6 912 882,16
	69 827,09
	Строительство 5, 197 км сетей наружного освещения Лапшинского сельского поселения( 1,932 км), Попковского сельского поселения (1,36 км), Коростинского сельского поселения (1,905 км) Котовского муниципального района Волгоградской области
	2023

	4.3
	Выполнение работ по установке светильников, кронштейна на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода
	Администрация Котовского муниципального района
	2023
	798 098,83
	790 117,84
	7980,99
	Установка 23 светильников на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода на территории Лапшинского сельского поселения в с. Ефимовка 11 шт., Моисеевского сельского поселения в с. Смородино Котовского муниципального района Волгоградской области (12 шт. )
	

	5
	2024

	5.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	350 000,0
	346 500,0
	3 500,0
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети на территории Бурлукского, Коростинского, Купцовского и Лапшинского сельских поселений  Котовского муниципального района
	2024

	5.2
	Строительство сетей наружного освещения
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	6 917 180,81
	6 848 009,00
	69 171,815
	Увеличение протяженности  сетей наружного освещения на 4,614  км
	2024

	5.3
	Выполнение работ по установке светильников, на существующих опорах 

	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	146 023,93
	144 563,69
	1 460,24
	Установка 8 светильников на существующих опорах на территории Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области

	2024

	5.4
	Выполнение работ по замене  неэнергоэффектив-ных светильников на энергосберегающие на территории сельских поселений Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	382 504,45
	378 679,4
	3825,05
	Выполнение работ по замене  19 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие в Купцовском и Лапшинском сельских поселениях Котовского муниципального района Волгоградской области
	2024

	5.5
	Приобретение энергоэффективных светильников, зажимом ответвительных, провода силового гибкого для установки на территории городского поселения г. Котово
	Администрация Котовского муниципального района
	2024
	285 098,89
	282 247,9
	2 850,99
	Приобретение 50 шт. энергоэффективных светильников, 140 шт.  зажимом ответвительных, 125 м провода силового гибкого для установки на территории городского поселения г. Котово
	

	6
	2025

	6.1.
	Мероприятия по разработке проектно-сметной документации, строительству сетей наружного освещения на территории поселений Котовского муниципального района
	Администрация Котовского муниципального района
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия не исполнялись, в связи с отсутствием финансирования
	2025

	7
	2026

	7.1.
	Выполнение работ по установке светильников, на существующих опорах
	Администрация Котовского муниципального района
	2026
	8 080 808,08
	8 000 000,0
	80 808,08
	Установка 311 светильников на существующих опорах на территории городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области
	2026

	8
	2027

	8.1
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Котовского муниципального района Волгоградской области
	Администрация Котовского муниципального района
	2027
	2 000 000,00
	1 980 000,00
	20 000,00
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети на территории поселений  Котовского муниципального района
	2027

	8.2
	Строительство сетей наружного освещения
	Администрация Котовского муниципального района
	2027
	6 080 808,08
	6 020 000,00
	60 808,08
	Увеличение протяженности  сетей наружного освещения на 6,08 км
	2027

	
	Итого
	
	2020-2027
	57 471 212,12
	56 896 500,00
	574 712,12
	
	


                                                                                                   Приложение № 3
к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного)
                                                        освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 
                                                        2020-2027 годы»
                    (в ред. пост. от 04.03.2021 № 255, от 14.07.2021 № 816, от 27.01.2022 № 72, от 27.06.2022 № 811, от 12.08.2022 № 1020, от 12.08.2022 № 1021, от 28.12.22 № 1694, от 16.05.2023 №555,

От 26.12.2023 №1475, от 31.12.2023 №1515, от 08.11.2024 №1342, от 29.12.2025 № 1566, от 16.07.2026 № 701) 
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета

 Котовского муниципального района

	Наименование муниципальной программы
	Год реализации
	Наименование ответственного исполнителя
	Объемы и источники финансирования, руб.

	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	областной бюджет
	районный

бюджет

	«Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного)                                                        освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области                                                         2020-2027 годы»
                                                                               
	2020


	Администрация Котовского муниципального района
	8 080 808,08

	8 000 000,0

	80 808,08

	
	2021


	Администрация Котовского муниципального района
	8 080 808,08

	8 000 000,0

	80 808,08

	
	2022
	Администрация Котовского муниципального района
	8 080 808,08

	8 000 000,0

	80 808,08

	
	2023
	Администрация Котовского муниципального района
	8 080 808,08

	8 000 000,0

	80 808,08

	
	2024
	Администрация Котовского муниципального района
	   8 080 808,08
	8 000 000,0
	80 808,08

	
	2025
	Администрация Котовского муниципального района
	0
	0
	0

	
	2026
	Администрация Котовского муниципального района
	    8 080 808,08
	8 000 000,00
	80 808,08

	
	2027
	Администрация Котовского муниципального района
	    8 986 363,64
	8 896 500,0
	89 863,64

	       Итого:
	
	
	57 471 212,12
	56 896 500,00
	574 712,12


