ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

от 24 января 2020 года № 89
 Об утверждении муниципальной программы «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

Котовского муниципального района Волгоградской области

 в 2020-2025 г.г. » 

(в ред. пост. от 05.02.2020 № 146, от 22.01.2021 № 55, 30.12.2021 №1833, от 03.11.2022 № 1426, от 07.02.2023 № 125, от 22.03.2023 № 270, от 29.12.2023 №1512, от 19.03.2024 №291, от 26.03.2024 №314, от 24.06.2024 №675, от 09.10.2024 №1178, от 18.03.2025 № 297, от 19.11.2025 № 1332)

На основании постановления Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2019 года № 692-п «О формировании, предоставлении  и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области» и постановлением Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 года № 57-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» заключили настоящее Соглашение с Администрацией Котовского муниципального района.

         На основании решения Котовской районной Думы от 12 декабря 2024 года № 74-РД «О бюджете Котовского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 г.» согласно постановления администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 года № 574-П «Об утверждении государственной программы Волгоградской области и развития образования в Волгоградской области», руководствуясь Уставом Котовского муниципального района,  администрация Котовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2024 г.г. (в ред. пост. от 22.01.2021 № 55, 30.12.2021 №1833, от 03.11.2022 № 1426) (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  Котовского муниципального района по социальным вопросам – начальника отдела по образованию и молодёжной политике Друзюк Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Котовского

муниципального района

                                                С.В. Чумаков
Утверждена
постановлением администрации

Котовского муниципального района

от  24 января 2020 года № 89
(в ред. пост. от 05.02.2020 № 146,

от 22.01.2021 № 55, 30.12.2021 №1833, от 03.11.2022 № 1426, от 07.02.2023 № 125, от 22.03.2023 № 270, от 29.12.2023 №1512, от 19.03.2024 №291, от 26.03.2024 №314,
от 24.06.2024 №675, от 09.10.2024 №1178, от 18.03.2025 № 297, от 19.11.2025 № 1332)

Муниципальная программа «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского 

муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 гг.»
Паспорт программы

	Наименование программы
	«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 гг.» (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального района Волгоградской области (далее – Отдел по образованию)

	Соисполнители муниципальной программы
	Архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района

	Цели  муниципальной программы
	Развитие современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей населению Котовского района доступ к получению качественных образовательных услуг.

	Задачи муниципальной программы
	1. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли;

2. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов;
3. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий;
4. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков.
5. Улучшение условий школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.
6. Улучшение условий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).
7. Улучшение условий  осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций путем приобретения газового котла и ремонта системы отопления.
8. Улучшение условий путем  реконструкции  системы измерения расхода и количества газа котельной. 

	Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
	1.Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности, путем проведения замены кровли на последний год реализации программы составит – 6 единиц;

2.Доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района на последний год реализации программы составит - не менее 50%;

3.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Котовского муниципального района на последний год реализации программы составит - не менее 42%;

4.Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, на последний год реализации программы составит – 17 единиц;

5.Количество объектов капитального ремонта, в которых в полном объеме реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций - 1; 

6.Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) - 2;

7.Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены газового котла и ремонта системы отопления  - 1.

8.Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной-3 и иное.



	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Реализация программных мероприятий планируется в 2020-2025г.г.

	Объемы и источники финансирования программы
	Источником финансирования программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Котовского муниципального района. 

Общий объем финансирования программы составляет 140 848,44 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

       2020 год – 9367,88 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 8959,40 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района – 408,48 тыс. рублей.

       2021 год – 10299,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 9068,10 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района - 1230,90 тыс. рублей.

       2022 год - 10899,48 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 9051,00 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района – 1848,48 тыс. рублей.

      2023 год – 9954,08 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет - 9533,90 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района – 420,18 тыс. рублей.

      2024 год – 52 512,06 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет-47815,94 тыс. рублей;

областной бюджет –1366,4 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района –3329,72 тыс. рублей.

       2025 год –47 815,94 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет-47815,94 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет Котовского муниципального района – 0 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли;

увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов;

увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий;

увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков;

увеличение количества мероприятий по модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах; 
увеличение количества образовательных организаций, в которых улучшены условия дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов);

увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены газового котла и ремонта системы отопления.

увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной и иное.




1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Сеть муниципальных образовательных организаций Котовского района, реализующих программы общего образования, представлена 24 учреждениями. 

Большинство зданий построенные в 50 - 70 годы прошлого столетия в настоящее время требуют модернизации инфраструктуры в соответствие с современными требованиями, в том числе:

- замена кровли;

- замена окон,

- приобретение и замена осветительных приборов;

- благоустройство площадок, для проведения праздничных линеек и других мероприятий,  
- модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах, 

-доступность дошкольного образования организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов),

-замена котла и ремонт системы отопления.

-реконструкция системы измерения расхода и количества газа котельной.

В рамках настоящей программы планируется:

 Провести замену кровли в муниципальных образовательных организациях.

Произвести замену оконных блоков в общеобразовательных организациях.

Решить проблему, связанную с освещением учебных кабинетов и прилегающей территории в темное время суток, обеспечить сбережение энергозатрат образовательных организаций. 

Организовать благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий.
Улучшение модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.

Организовать доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).

Провести замену котла и ремонта системы отопления в муниципальных образовательных организациях.
Провести реконструкцию системы измерения расхода и количества газа котельной и иное.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных вышеназванной программой. Финансирование мероприятий муниципальной программы в запланированном объеме и из всех источников позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок эксплуатации зданий.

2.  Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной Программы
Выполнение мероприятий программы будет направлено на достижение Цели Программы: Развитие современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей населению Котовского района доступ к получению качественных образовательных услуг.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли;

2. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов;
3. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий.
4. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков.
5. Улучшение модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.
6. Улучшение условий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).
7. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены газового котла и ремонта системы отопления.
8. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной и иное.

Сроки реализации программы 2020-2025 годы.

3.   Целевые показатели достижения целей и решение задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Показатель №1 – Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли -  абсолютный показатель. Источником информации является Отдел по образованию.

Показатель №2 - Доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района рассчитывается по формуле:

Д=(Кз/Ко) *100%, где


Д - доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района;


Кз - количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов;


Ко - общее количество муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района.


Показатель № 3 - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Котовского муниципального района рассчитывается по формуле:


Доо=(Кбп/Коо) *100%, где


Доо –доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Котовского муниципального района;


Кбп – количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий;


Коо - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций Котовского муниципального района.

Показатель № 4 – Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков -  абсолютный показатель. Источником информации является Отдел по образованию.

Показатель № 5 - Количество объектов капитального ремонта, в которых в полном объеме реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций - абсолютный показатель. Источником информации является Отдел по образованию.
Показатель № 6- Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) – абсолютный показатель. Источником информации является Отдел по образованию.
Показатель№7-Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены газового котла и ремонта системы отопления -  абсолютный показатель. Источником информации является Отдел по образованию.
Показатель №8-Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной и иное.



Перечень целевых показателей программы представлен в приложении №1.
4.Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов

Перечень и описание программных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов предоставлены в Приложение №2 к настоящей Программе.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (в ред. пост. 

от 18.03.2025 № 297)
Реализация Программы рассчитана на 6 лет, стоимость реализации мероприятий составляет 140 848,44 тыс. рублей из федерального бюджета, регионального бюджета и бюджета Котовского муниципального района, в том числе по годам:                                                        тыс. рублей 

	Год
	Всего
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет
	Районный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные средства

	2020
	9367,88
	
	8959,40
	408,48
	-
	-

	2021
	10299,00
	
	9068,10
	1230,90
	-
	-

	2022
	10899,48
	
	9051,00
	1848,48
	-
	-

	2023
	9954,08
	
	9533,90
	420,18
	-
	-

	2024
	52512,06
	47815,94
	1366,4
	3329,72
	-
	-

	2025
	47815,94
	47815,94
	0
	0
	-
	-


Обоснование затрат по мероприятиям программы:

	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Расчет затрат с пояснениями,

тыс. рублей
	
	Нормативная ссылка при нали-чии

	
	
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	

	1.
	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ
	5263,20

	6083,42


	6701,30

	5263,20

	0
	0
	

	2.
	Приобретение и замена осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ
	1052,64
	1052,64
	1052,64
	1052,64
	0
	0
	

	3.
	Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий
	1052,64
	1052,64
	1052,64
	1052,64
	752,64
	0
	

	4.
	Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ
	1999,40
	2110,30
	2092,90
	2585,55
	680,0
	-
	

	5.
	Проведение модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах
	-
	-
	-
	-
	47815,94
	47815,94
	

	6.
	Доступность  дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).


	-
	-
	-
	-
	70,00
	-
	

	7.
	Замена газового котла и ремонт системы отопления
	-
	-
	-
	-
	1661,0
	-
	

	8.
	Реконструкция системы измерения расхода и количества газа котельной и иное
	-
	-
	-
	-
	1532,48
	-
	


6.Механизм реализации муниципальной Программы

Реализация программы строится на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

Ответственным исполнителем Программы является – администрация Котовского муниципального района, в лице Отдела по образованию. 

Соисполнители программы - архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района.

Ответственный исполнитель несет ответственность за эффективное использование выделяемых финансовых средств, определяет основное содержание направлений и мероприятий программы.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнитель программы с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав соисполнителей. Предоставляет в установленном порядке отчетность о результатах реализации Программы за отчетные периоды: о целевом использовании и объемах средств выделяемых на реализацию Программ, о соответствии результатов фактическим затратам, о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении, о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Все основные мероприятия программы осуществляются строго в соответствии с разработанными и утвержденными порядками, положениями, другими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение мероприятий программы.

Перечень мероприятий программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год. При внесении изменений в программу не допускается изменение целевых показателей и конечных результатов, приводящих к их ухудшению.

Оценка эффективности реализации Программы будет произведена на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденной постановлением администрации Котовского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 2835 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ Котовского муниципального района»

Контроль за исполнением программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 01 октября 2013 года №2154 «Об утверждении положения о муниципальных программах».

7.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в  ходе реализации Программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы

Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации подпрограммы, представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Имущество, создаваемое (приобретаемое) в рамках Программы муниципальными образовательными организациями Котовского муниципального района, является собственностью Котовского муниципального района и закрепляется такими организациями на праве оперативного управления.
                                                                    Приложение №1

к муниципальной программе 

«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 г.г.» 
(в ред. пост. от 05.02.2020 № 146, от 22.01.2021 № 55, от 07.02.2023 № 125, от 22.03.2023 № 270, от 29.12.2023 №1512, от 19.03.2024 №291, от 26.03.2024 №314, от 24.06.2024 №675, от 09.10.2024 №1178, от 19.11.2025 № 1332)
Перечень

целевых показателей муниципальной Программы
	№
	Наименование

 целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли (нарастающим итогом с начала реализации программы)
	ед.
	1
	3
	4
	5
	5
	-

	2.
	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района 
	%
	не менее 24
	не менее 50
	не менее 50
	не менее 50
	-
	-

	3.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Котовского муниципального района
	%
	не менее 7
	не менее 14
	не менее 21
	не менее 28
	не менее 35
	-

	4.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков (нарастающим итогом с начала реализации программы)
	ед.
	6
	9
	12
	15
	17
	-

	5.
	Количество объектов капитального ремонта, в которых в полном объеме реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	6.
	Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов)
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	7.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены газового котла и ремонта системы отопления
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	8.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной и иное
	ед.
	-
	-
	-
	-
	3
	-


Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 г.г.»
(в ред. пост. от 05.02.2020 № 146, от 22.01.2021 № 55, от 30.12.2021 №1833, от 03.11.2022 № 1426, от 07.02.2023 № 125, от 22.03.2023 № 270, от 29.12.2023 №1512, от 19.03.2024 №291, от 26.03.2024 №314, от 24.06.2024 №675, от 09.10.2024 №1178, от 18.03.2025 № 297, от 19.11.2025 № 1332)
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной  Программы 

«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района в 2020-2025 г.г.»
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

муниципальной

Программы
	Год реализации
	
	Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей)
	Ожидаемые результаты

реализации

мероприятия
	Плановые сроки реализации

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет
	Муниципальный

бюджет
	Внебюджетные средства 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10

	
	Задача 1.    Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли

	1.1
	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ 


	 Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2020-2025:

2020

2021

2022

2023

2024

2025
	23311,12
5263,20
6083,42

6701,30
5263,20
0
0

	
	20000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
0
-

	3311,12
263,20
1083,42

1701,30
263,20
0
0

	-

-

-

-

-

-

-
	увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли
	2020-2025

	
	Задача 2.   Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов

	2.1
	Приобретение и замена осветительных  приборов 
	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел 


	2020-2025:

2020

2021

2022
2023

2024

2025
	4210,56
1052,64

1052,64

1052,64

1052,64

-
      -
	
	4000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
-
-
	210,56
52,64
52,64
52,64
52,64
-
-
	-
     -

     -

     -

     -

     -

     -
	Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов
	2020-2025

	
	Задача 3. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий

	3.1
	Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий 


	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел 

 
	2020-2025:

2020
2021
2022

2023

2024

2025
	4963,20
1052,64

1052,64

1052,64

1052,64

752,64
0
	
	4700,00
1000,00
1000,00
1000,00

1000,00

700,00
-
	263,20
52,64
52,64
52,64
52,64
52,64

0
	-
    -

    -

    -

    -

    -

-
	Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий
	2020-2025

	
	Задача 4. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем замены оконных блоков

	4.1
	Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ 


	 Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2020-2025:

2020

2021
2022

2023

2024

2025
	9468,20

1999,40

2110,30
2092,90
2585,60
680,0
-
	
	9278,80
1959,40

2068,10
2051,00
2533,90
666,40
-
	189,4
40,00

42,20
41,90
51,70
13,6

-

	-

-
     -

     -

     -

     -

     -
	увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков
	2020-2025

	
	                           Задача 5.  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и  (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах  
	
	

	5.1
	Количество объектов капитального ремонта, в которых в полном объеме реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций

	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2020-2025

      2024

 2025
	95631,88
47815,94

47815,94
	95631,88
47815,94
47815,94
	0
0
0
	0
0
0
	-
     -
	увеличение количества мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий (обособленных помещений, помещений) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
	

	Задача 6. Улучшение условий  дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).



	6.1
	 Доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).


	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2024-2025

2024

2025
	70,00

70,00

-
	-

-
	-

-
	70,00

70,00

-
	
	
	

	
Задача 7. Улучшение условий  осуществления образовательной деятельности путем замены газового котла и ремонта системы отопления

	7.1
	Замена газового котла и ремонт системы отопления
	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2024-2025

2024

2025
	1661,0

1661,0

 -
	-

       -

   -
	-

-

-
	1661,0

1661,0

     -
	
	
	

	
8. Улучшение условий  осуществления образовательной деятельности путем реконструкции системы измерения расхода и количества газа котельной.

	8.1.
	Реконструкция системы измерения расхода и количества газа котельной 

и иное
	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	2024-2025

2024

2025
	1532,48
1532,48
      -
	-

       -

       -
	-

-

-
	1532,48
1532,48
      -
	
	
	

	
	
	Итого:
	2020- 2025:

2020

2021

2022
2023

2024

2025
	140848,44
9367,88
10299,

00
10899,48
9954,08
52512,06
47815,94

	95631,88
47815,94
47815,94
	37978,8
8959,40
9068,10
9051,00
9533,90
1366,4
0


	7237,76
408,48
1230,90
1848,48
420,18

3329,72
0
	-
-

-

-

    -

    -

    -
	
	


Приложение № 3

к муниципальной программе 

«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 г.г.»
(в ред. пост. от 05.02.2020 № 146, от 22.01.2021 № 55, от 30.12.2021 №1833, от 03.11.2022 № 1426, от 07.02.2023 № 125, от 22.03.2023 № 270, от 19.03.2024 №291, от 26.03.2024 №314, от 24.06.2024 №675, от 08.10.2024 №1178, от 18.03.2025 № 297)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  муниципальной Программы «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2025 г.г.» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением средств бюджета Котовского муниципального района

	Наименование муниципальной программы
	Год реализации
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы


	 Объемы и источники финансирования

тыс. рублей

	
	
	
	 Итого
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет


	 Бюджет 
КМР

	«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2024 г.г.»
	2020
	Отдел по образованию, 

архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района


	9367,88
	-
	8959,40
	408,48

	
	2021
	
	10299,00
	-
	9068,10
	1230,90

	
	2022
	
	10899,48
	-
	9051,0
	1848,48

	
	2023
	
	9954,08
	-
	9533,90
	420,18

	
	2024
	
	52512,06

	47815,94
	1366,4


	3329,72

	
	2025
	
	47815,94
	47815,94
	0
	0

	Итого
	2020-2025
	
	140848,44
	95631,88
	37978,8
	7237,76


Приложение № 4
к муниципальной программе

«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2025 г.г.» 
(в ред. пост от 19.03.2024 №29, от 26.03.2024 №314, от 08.10.2024 №1178)

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в  ходе реализации Программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия, приобретаемого товара (выполняемой работу, оказываемой услуги)
	Единица измерения
	Количество приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.1
	Улучшение условий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).


	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка пандуса
	штук
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	7.1
	Замена газового котла и выполнение необходимых для этого работ 


	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка газового котла
	штук
	          -
	        -
	      -
	        -
	1
	          -


